## Slide 1: Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем
Долженко Алексей Иванович,
профессор Ростовского государственного экономического университета
доктор экономических наук
Лекция 8. Методология гибкой разработки SCRUM

## Slide 2: Рассматриваемые вопросы
Рабочие элементы
Организация команды
Жизненный цикл проекта ПО
Управление невыполненной работой

## Slide 3: Рабочие элементы в методологии Scrum
Невыполненная работа по продукту
Ошибка
Задача
Препятствие
Тестовый случай

## Slide 4: Меню TFS создания рабочих элементов

## Slide 5: Роли членов команды в методологии Scrum
Владелец продукта (Product owner)
Руководитель (ScrumMaster);
Члены команды (Team members)

## Slide 6: Задачи владельца продукта
Определение и приоритезация требований/функций
Планирование спринтов и выпусков
Тестирование требований/функций

## Slide 7: Задачи руководителя проекта
Обеспечение координации проекта
Стимулирование продуктивности команды
Устранение препятствий

## Slide 8: Обязанности руководителя проекта
Проведение ежедневных Scrum-собраний
Привлечение сотрудников вне команды
Стимулирование эффективного общения членов команды
Определение размера команды

## Slide 9: Обязанности членов команды проекта
Обязательное выполнение элементов работ, включенных в текущий спринт
Акцент на взаимосвязанных задачах спринта
Совершенствование команды

## Slide 10: Жизненный цикл проекта ПО

## Slide 11: Клиентские сервисы TFS

## Slide 12: Рабочий процесс элемента невыполненной работы

## Slide 13: Связь между рабочими элементами

## Slide 14
Вопросы